清道夫系统

环境服务管理平台

项目进度周报

Project Weekly Progress Report

版本号：V1.0.0

编制日期：2026-07-02

编制单位：项目开发团队

# 目录

请使用 Word 的“引用”->“目录”功能自动生成目录，或手动查看本文档的标题结构。

# 一、报告概览

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 清道夫系统 - 环境服务管理平台 |
| 报告周期 | 2026-06-23 至 2026-07-02 |
| 报告日期 | 2026-07-02 |
| 当前阶段 | 开发收尾 / 文档整理 / 验收准备 |
| 总体进度 | 约 95% |

# 二、本周完成工作

本周主要完成系统重构收尾、高级组件集成及项目文档整理工作。具体包括：

1. 完成自定义 TabBar 修复与验证，确保底部导航图标正常显示。

2. 完成胶囊安全区适配方案，解决微信小程序自定义导航栏适配问题。

3. 完成首页、任务、排班、个人中心等核心页面的 UI 风格统一。

4. 完成 ImageUploader、MapView、SignaturePad、ChartView 四个高级组件的集成。

5. 完成项目文档体系梳理，为验收汇报做准备。

# 三、总体进度

| 阶段 | 计划内容 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 基础架构搭建 | uni-app + Vue3 + Vite + TS 项目初始化、样式配置、后端对接、Pinia Store、公共组件 | 已完成 |
| 页面重构 | 24 个核心页面重构为 uni-card/uni-list/uni-icons 风格 | 已完成 |
| 缺失页面补充 | 12 个缺失页面补充完成 | 已完成 |
| 高级功能 | 图片上传、地图定位、电子签名、图表可视化 | 已完成 |
| 文档与验收 | 需求/设计/接口/测试/验收文档整理 | 进行中 |

# 四、下周计划

1. 完成剩余项目文档的编制与评审。

2. 开展系统功能回归测试，重点验证任务全流程。

3. 准备上线部署环境，完成微信小程序预览版发布。

4. 组织客户验收会议，收集反馈并制定优化清单。

# 五、风险与问题

当前无明显阻塞性风险。实时定位与消息推送功能框架已就绪，待后端配合及真实设备接入后正式启用。