清道夫系统

环境服务管理平台

项目验收报告

Project Acceptance Report

版本号：V1.0.0

编制日期：2026-07-02

编制单位：项目开发团队

# 目录

请使用 Word 的“引用”->“目录”功能自动生成目录，或手动查看本文档的标题结构。

# 一、验收范围

本次验收范围为清道夫系统微信小程序全部功能模块，包括登录认证、销售端、调度端、施工端、消息通知、帮助中心、知识库、数据可视化等。

# 二、验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 原型规划 54 个页面全部实现 |
| 接口连通性 | 前端与后端接口联调通过，主要业务流程可闭环 |
| UI 一致性 | 统一使用 uni-card/uni-list/uni-icons 风格，无 emoji |
| 性能指标 | 页面首屏加载 < 3 秒，列表滑动流畅 |
| 文档交付 | 需求、设计、接口、测试、部署、验收文档齐全 |

# 三、验收结果

| 验收项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 通过 | 54/54 页面已实现 |
| 接口连通性 | 通过 | 核心接口联调完成 |
| UI 一致性 | 通过 | 风格统一，emoji 已清理 |
| 性能指标 | 通过 | 首屏与列表性能满足要求 |
| 文档交付 | 通过 | 10 份交付文档已编制 |

# 四、遗留问题

1. 实时定位功能框架已就绪，需真实设备与后端配合后启用。

2. 消息推送功能框架已就绪，需后端接入 uni-push 后启用。

# 五、验收结论

清道夫系统微信小程序已完成合同约定的全部开发内容，功能、性能、文档均满足验收标准，建议予以验收通过。