清道夫系统

环境服务管理平台

风险与问题跟踪表

Risk and Issue Tracking

版本号：V1.0.0

编制日期：2026-07-02

编制单位：项目开发团队

# 目录

请使用 Word 的“引用”->“目录”功能自动生成目录，或手动查看本文档的标题结构。

# 一、风险清单

| 风险编号 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 实时定位依赖真实 GPS 设备，开发阶段难以完整验证 | 中 | 框架先行实现，上线后结合真车实测迭代 | 跟踪中 |
| R-002 | 消息推送需后端配合 uni-push 配置 | 中 | 已与后端确认排期，预留接入扩展点 | 跟踪中 |
| R-003 | 微信小程序审核周期不可控 | 低 | 提前准备材料，预留审核缓冲时间 | 已规避 |
| R-004 | 多角色权限控制复杂度较高 | 中 | 通过 roleType 映射与接口鉴权双重控制 | 已缓解 |

# 二、问题清单

| 问题编号 | 问题描述 | 解决方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-001 | 底部 TabBar 图标显示为文字 | BottomNav 组件补充 uni-icons 字体类名 | 已解决 |
| I-002 | 退出登录未跳转页面 | profile 页面补充 uni.reLaunch 跳转登录页 | 已解决 |
| I-003 | 部分子页面缺少顶部操作栏 | projectList、profile 等页面补充 TopBar 组件 | 已解决 |
| I-004 | Tailwind CSS 编译异常 | 将 PostCSS 配置迁移至 vite.config.ts | 已解决 |
| I-005 | 小程序不支持 * 选择器 | global.scss 中避免使用全局 * 选择器 | 已解决 |

# 三、跟踪说明

本表将持续更新，关键风险由项目经理每周评审，重大问题纳入周会专题讨论。