清道夫系统

环境服务管理平台

项目复盘报告

Project Retrospective Report

版本号：V1.0.0

编制日期：2026-07-02

编制单位：项目开发团队

# 目录

请使用 Word 的“引用”->“目录”功能自动生成目录，或手动查看本文档的标题结构。

# 一、项目背景与目标

清道夫系统旨在为环境服务行业提供一套覆盖销售、调度、施工全链路的移动化管理平台。项目目标是在 2 周内完成 54 个页面的开发、重构与高级组件集成，形成可交付的微信小程序产品。

# 二、项目成果

1. 全面完成 54 个页面的开发与重构工作。

2. 建立统一的技术栈与组件规范（uni-app + Vue3 + TypeScript + Pinia + Tailwind CSS）。

3. 实现图片上传、地图定位、电子签名、Canvas 图表等 4 项高级功能。

4. 输出需求、设计、接口、数据库、测试、部署、验收、风险、复盘等 10 份项目文档。

# 三、经验总结

| 维度 | 经验 |
| --- | --- |
| 技术选型 | uni-app + Vue3 组合适合小程序快速开发，TypeScript 显著提升可维护性 |
| 组件复用 | uni-card/uni-list 等组件化开发大幅提高了页面重构效率 |
| 状态管理 | Pinia 的 Composition API 风格与 Vue3 配合良好 |
| 问题响应 | 建立 DEV_LOG 与问题跟踪表，便于快速定位与复盘 |

# 四、改进建议

1. 后续项目可增加自动化测试覆盖，尤其是任务状态流转的核心路径。

2. 建议引入接口 Mock 平台，降低前后端联调阻塞。

3. 实时定位与消息推送功能应在项目初期明确后端接口与权限方案。

# 五、结论

本项目按计划完成全部核心交付物，团队协作顺畅，技术方案合理，为后续迭代与推广奠定了坚实基础。